Информация о проекте.

«Выполнение работ по капитальному ремонту административного здания ОСФР по Республике Северная Осетия-Алания расположенного по адресу: г. Владикавказ, ул. Тельмана,17б»

ОСФР по Республике Северная Осетия-Алания (далее - Отделение) планирует выполнение капитального ремонта в 2025-2026 годах согласно проектно-сметной документации с положительным заключением экспертизы.

Отделение занимает пятиэтажное кирпичное здание 1977 года постройки, расположенное по адресу: г. Владикавказ, Тельмана,17б.

Общая площадь здания 1797,8 кв. м.

Площадь земельного участка, закрепленного за Отделением  составляет 1779 кв. м.

Стоимость разработки проектно-сметной документации с последующим положительным заключением государственной экспертизы не более 1092,5 тыс.руб..

Последний капитальный ремонт здания проводился в 2012 году.

Выполнение работ планируется в два этапа.

В 2025 году планируется выполнить работы:

1. Ремонт фасада

Обеспечение доступности для МГН, ремонт штукатурки, устройство декоративной штукатурки, ремонт цоколя, ремонт входной группы, монтаж наружной пожарной лестницы, ремонт пандуса в соответствии с требованиями СП59.13330.2016

2. Благоустройство территории

замена асфальтового покрытия, замена бордюров.

Ориентировочная стоимость 13000 тыс. руб.

В 2026 году планируется выполнить работы:

-Внутренние отделочные работы

Обеспечение доступности для МГН.

1. Ремонт системы электроснабжения:

- замену электрической проводки и щитков, розеточной и осветительной сети с заменой светильников на светодиодные.

2. Ремонт системы водоснабжения и водоотведения:

- полная замена трубопроводов стальных на полипропилен;

- полная замена трубопроводов водоотведения на полиэтилен, фитингов, фурнитуры, сантех приборов;

3. Ремонт стен:

- очистка стен от старой краски, обоев, штукатурки и прочего, а также штукатурку стен с окраской водоэмульсионной краской в помещениях;

- демонтаж керамической плитки и облицовку стен  керамической плиткой;

4. Ремонт потолков:

- покраска потолков

5. Проемы:

- замена дверных проемов;

- замена оконных проемов ;

6. Полы:

-    демонтаж напольного покрытия;

-    замена основания(стяжки) полов.

- устройство покрытия полов ламинированной доски и керамогранита;

Ориентировочная стоимость 41000 тыс. руб. из расчета 22,8 тыс. руб за 1 м2 ремонтируемой площади.